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竞争性磋商公告

一、项目概况：
乡宁县林业局“2026年国土绿化综合治理项目工程监理服务”采购项目的潜在供应商应在登录山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）政采云平台线上获取获取采购文件，并于2026年07月10日09:30（北京时间）前提交响应文件。 
二、项目基本情况：

1、项目编号：1410292026CCS00046

2、项目名称：乡宁县林业局“2026年国土绿化综合治理项目工程监理服务”
3、采购方式：竞争性磋商

　　4、预算金额（元）：403198.17    

5、最高限价（元）：403198.17    
6、采购需求：

    标项名称：乡宁县林业局“2026年国土绿化综合治理项目工程监理服务”  
        数量：
        预算金额（元）：403198.17
        单位：
        简要规格描述：规格描述附后
        备注：  
7、合同履行期限：包 1，合同签订之日起至本项目竣工，直至工程管护期满
8、本项目（否）接受联合体投标。
三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：专门面向中小企业；
3、本项目的特定资格要求：无。
四、获取采购文件：

1、时间：2026年06月30日至2026年07月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
　　2、地点：登录山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）政采云平台线上获取
　　3、方式：在线获取
　　4、文件售价（元）：0
五、响应文件提交：

　　1、截止时间：2026年07月10日09:30（北京时间）        

2、地点：电子响应文件需在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成上传

六、响应文件开启：

　　1、开启时间：2026年07月10日09:30（北京时间）  
　　2、地点：山西省临汾市乡宁县政府采购中心开标一室(财政局二楼212房间）。

七、公告期限：

1、自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜：

1、有关本次采购项目的商务、服务、技术参数、资质要求及评分标准等相关事项请与采购单位联系，采购单位负责解释答疑。

2、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

3、代理费支付方式： 无需代理费。
九、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息            

名 称：乡宁县林业局           

地 址：乡宁县迎旭中街10号   
联系方式：0357-6822195
2.采购代理机构信息            

名 称：乡宁县政府采购中心         

地 址：乡宁县迎旭西街20号           

联系方式：0357-6866609           

3.项目联系方式    

项目联系人：王先生   

电 话：0357-6866609

第二部分 供应商须知
1．适用范围

1.1本《磋商文件》适用于本次磋商活动的全过程。

2．定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人系指乡宁县林业局。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构系指组织本次磋商活动的乡宁县政府采购中心。
2.3 “供应商”是指按照磋商文件要求、参加磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目供应商系指向采购代理机构提交了《磋商文件》的各供应商。
2.4“评审小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律、法规组建并依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(2022年印发)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(2022年印发)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(2022年印发)。

2.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3．合格供应商的条件

3.1供应商应当符合下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2）磋商文件规定的供应商特定资格条件。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3除单一来源项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.现场勘察

4.1如磋商文件对现场勘察有要求，所有已登记备案并获取了磋商文件的供应商需到现场勘察；是否踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为报价所应当考虑或依据的因素。
4.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

4.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
5.政府采购政策（如涉及的话）

5.1本项目涉及进口产品的要求：所投货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

5.2本项目涉及节能产品、环境标志产品的要求：

凡涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，供应商须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。所投货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品将给予加分。

所投货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的将给予加分。

所投货物中有节能产品的，必须如实制作节能产品明细表；所投货物中有环境标志产品的，必须如实制作环境标志产品明细表。

5.3本项目涉及正版软件的要求：本项目采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

5.4本项目涉及信息安全产品的要求：所投货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

5.5中小微企业参加本项目投标要求：

（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的对应的所属行业中小企业划分标准，符合条件的中小企业应按照磋商文件格式提供《中小企业声明函》。监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》在采购需求部分具体落实。
（3）供应商提供本企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务，享受价格折扣优惠政策。供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受价格折扣优惠政策。

（4）如接受联合体投标，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；联合体中有大中型企业也有小微企业，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予5%的折扣。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。
5.6残疾人福利性单位参加本项目投标的要求（视同小型、微型企业）：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5.7.对本国产品的支持政策：

本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，按照磋商文件要求提供《符合本国产品标准的声明函》依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.8、政府绿色采购有关事项

（1）依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。对于优先采购的绿色产品，根据磋商文件要求提供《绿色采购优先采购产品明细表》，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。

（2）关于绿色建材：本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》明确为“必选类”的，供应商应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，供应商自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。供应商在供货时应当出具所提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。

（3）绿色数据中心建设：若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。

5.9、涉及创新产品、创新服务以及商品包装和快递包装的：
（1）涉及创新产品、创新服务的要求：

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）文件精神，供应商投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，应按照磋商文件格式提供《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》以及相关证明材料，在评审时，对创新产品和服务的价格给予6%的扣除，用扣除的价格参与评审。

（2）涉及商品包装和快递包装的要求：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应按照磋商文件要求提供《商品包装和快递包装承诺》，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
6．通知

6.1对于本项目有关的通知，采购代理机构将以在本次磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式进行送达，因供应商自身原因导致无法送达的，采购代理机构不因此承担任何责任，有关采购活动可以继续有效进行。
7．磋商文件的组成

7.1磋商文件由下述六部分内容组成：

第一部分  磋商邀请
第二部分  供应商须知
第三部分  磋商原则

第四部分  采购需求

第五部分  合同原则

第六部分  响应文件格式

7.2磋商文件规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
7.3开标后评审小组将对报价供应商的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网失信被执行人记录情况、重大税收失信主体名单记录情况、政府采购不良行为记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果存在问题的将留存证据并对响应文件做无效响应处理。 
　　7.4 除非特殊要求，磋商文件不单独提供磋商项目使用地的自然环 
境、气候条件、公用设施情况，报价供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。 
　　7.5 磋商文件的解释权归采购代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。 
　　7.6 磋商文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。
8.磋商文件的澄清或者修改

8.1在磋商文件规定的提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构（或采购人）或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

8.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以公告形式通知所有供应商，不足5个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
9.响应文件一般要求

9.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

9.2供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构（或采购人）、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
9.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

9.4供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

10.响应文件的组成

10.1响应文件组成及编排顺序

＊资格审查部分
（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

A、提供《中小企业声明函》（以采购文件要求为准）；
（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：
A、提供供应商信用承诺书（须承诺证明材料符合要求、有效、完整）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务制度：

A、提供供应商信用承诺书（须承诺证明材料符合要求、有效、完整）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

A、提供供应商信用承诺书（须承诺证明材料符合要求、有效、完整）；

（5）参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

A、提供供应商信用承诺书（须承诺证明材料符合要求、有效、完整）；

（6）具有独立承担民事责任的能力：

A、提供供应商信用承诺书（须承诺证明材料符合要求、有效、完整）；

B、提供供应商有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（扫描件加盖供应商公章）；

C、磋商响应声明（以采购文件要求为准）；

商务资信：
A、供应商案例业绩（扫描件须加盖供应商公章）；

B、供应商信誉（扫描件须加盖供应商公章）；

C、服务保障材料；（扫描件须加盖供应商公章）；

    D、政策因素相关证明材料（扫描件须加盖供应商公章）。

 ＊技术部分


项目服务技术评价相关材料。

＊投标报价部分

A、竞争性磋商第一次报价表（见‘响应文件格式’）。

10.1在磋商过程中，供应商根据磋商小组的要求提交最后报价(或者重新提交的最后报价)。
10.2响应文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码提交（响应文件中扫描件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。

10.3为方便评审，响应文件中的各项表格必须按照磋商文件第六部分格式要求制作。

10.4响应有效期为提交响应文件截止时间起90个自然日。有效期短于该规定期限的响应将被拒绝。

11.报价

　  11.1所有报价均以人民币元为计算单位。

　　11.2供应商的报价不得超过采购项目预算。

　　11.3 任何超出磋商文件要求而额外赠送的货物、产品、服务、 培训等其他形式的优惠，在磋商时将不作为价格折算的必备条件。
12．响应文件的签署及规定

　　12.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

12.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

12.3响应文件中所须盖章签字部分均应当采用CA电子签章。
　　12.4因响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

　　12.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实有效，并接受 
磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

13．响应文件的提交

13.1响应文件须按照磋商文件规定的时间、地点提交。

14．响应截止时间

14.1响应文件须按照磋商文件规定的时间、地点提交。

15.磋商程序

15.1磋商根据下列程序进行：

（1）资格审查；

（2）符合审核；

（3）澄清；

（4）磋商；

（5）确定成交候选供应商。

16.资格审查

16.1磋商文件要求的资格审查部分相关证明资料；

16.2按要求制作响应文件并加＊项目未实质性响应，否则将导致投标被拒绝。

17.符合性审核
17.1审查标准：评审小组要审核每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求

（1）实质上响应的投标是指与磋商文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指响应文件及服务方案不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。符合性审查内容：

商务资信部分

A、响应文件的组成及相关要求中带＊部分不全或无效的；

B、响应文件未按磋商文件的规定签署、盖章的；

C、联合体响应文件未附联合协议的；

D、响应文件附有采购人不能接受的条件；

E、不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

技术部分

A、响应文件服务技术参数符合磋商文件采购需求。

价格部分

A、报价部分未超过采购项目预算。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）响应文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

18.澄清 

18.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或其授权委托人签字（或签章），供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

19.磋商

19.1资格性、符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

19.2重新提交的响应文件或者最后报价应按规定条款，在规定时间内递交给磋商小组。

19.3提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人（负责人）或其授权委托人签字（或签章）。
20.确定成交候选供应商

20.1本次磋商采用综合评分法确定成交供应商。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.2磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告送采购人确认。评审得分相同的，按照最后报价由高到低的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
21.磋商终止

21.1出现下列情形之一的，采购代理机构（或采购人）应当终止竞争性磋商采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
21.2磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家，或在评审期间出现对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家的情形，采购人将视情况报告财政部门，按财政部门批复意见进行采购活动。
22.重新评审

22.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购代理机构（或采购人）不以任何理由组织重新评审。采购代理机构（或采购人）发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
23.保密及串通行为

23.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

23.2供应商不得与采购代理机构（或采购人）、其他供应商恶意串通；不得向采购代理机构（或采购人）或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

23.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

不同供应商的响应文件相互混装；

法律、法规或规章规定的其他串通行为。

24．成交通知书

24.1成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交结果公告，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

24.2成交通知书是合同的组成部分。

25.询问、质疑、投诉

25.1询问

供应商依法提出的询问，采购代理机构（或采购人）将在3个工作日内做出答复。

25.2质疑

（1）供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构(或采购人）提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

（2）供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

（3）供应商质疑时应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字（或签章）；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）或其授权委托人签字(或签章）并加盖公章。

（4）采购代理机构(或采购人）自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，答复的内容不涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑供应商及其他相关供应商。

（5）采购代理机构（或采购人）认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

①对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

②对采购过程、成交结果提出的质疑，应当重新开展采购活动。

③质疑答复导致成交结果改变的，采购代理机构（或采购人）应当将有关情况书面报告本级财政部门。

 25.3投诉
（1）供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购代理机构（或采购人）提出质疑。对质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定期限内做出答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内向乡宁县财政局政府采购股提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购代理机构（或采购人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

①投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④事实依据；

⑤法律依据；

⑥提起投诉的日期。

（3）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

①提起投诉前已依法进行质疑；

②投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》的规定；

③在投诉有效期限内提起投诉；

④同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤财政部规定的其他条件。

（4）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

（5）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

（6）投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

①捏造事实;

②提供虚假材料;

③以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（7）质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本（详见山西政府采购网）。
26.签订合同

26.1签订合同前采购人可以根据采购项目特性要求成交供应商按不超过合同10%缴纳履约保证金。

26.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同，未在规定时间签订政府采购合同可以按照推荐顺序确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。

26.3成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评审、磋商过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.4成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

26.5 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。
第三部分  磋商原则

一、磋商原则

评审小组在评审时，依据各项商务、技术、服务因素对供应商报价进行综合评价。

二、磋商方法

本次评审采用综合评分法：

1、对供应商进行资格审查；

2、对资格性审查合格的供应商响应文件进行符合性审核；

3、与资格、符合性审核合格的供应商进行磋商；

4、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5、评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告送采购人确认。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应) 审查程序：

（1）低于平均值50%：投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 ×50%;

（2）低于次低报价50%：投标(响应)报价低于通过符合性审查供应商投标（响应）报价 ×50%;

（3）低于最高限价45%：投标(响应)报价低于采购项目最高限价×45%;

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注:可以结合具体项目实际情况，提高以上第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标(响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

三、综合评分标准（见下表）

	评分标准

	一、商务部分（0—12分）（客观分）

	1、磋商供应商业绩（4分）

供应商近三年（磋商截止日期前）每承担过一项类似监理项目业绩得2分，最高4分。

2、总监理工程师业绩（4分）

总监理工程师近三年（磋商截止日期前）类似监理项目担任总监的工程项目每有一个得2分，最高得4分。

3、项目监理机构的人员配备（4分）

（1）除总监理工程师外，配备专业监理工程师4名：具有国家级监理工程师注册证书的，每有一人得1分，本项最高得4分。

注：①类似监理项目业绩指林业工程监理和市政公用工程监理。

②类似监理项目业绩需提供合同原件的复印件（或扫描件），以合同首页、合同金额所在页、签字盖章页作为证明。

③总监理工程师业绩相关证明材料中需体现项目总监姓名，且与供应商承担业绩不可重复计分。

④配备人员需同时提供身份证、监理工程师注册证、6个月内任意一次任意一项在本单位的社保缴纳证明，依法不需要缴纳社保的人员提供相关证明材料。

⑤以上人员不重复计分。

	二、技术部分(0—73分)（主观分）

	1、质量控制（14分）

对本项目制定的质量控制方案的合理性、针对性、科学性、可行性进行综合评价，包括以下七项内容：①质量控制的内容；②质量控制的目标；③质量控制的依据；④质量控制的方法；⑤关键部位的旁站监理；⑥难点要点分析及控制措施；⑦质量事故处理措施。

每一项满分2分，每有一项缺失扣2分，每有一项存在内容缺陷（内容缺陷是指以下情形中的任意一项：方案内容不合理；不科学；无针对性；无可行性）扣0.5分。

本项最高14分，未提供相关内容的不得分。

2、安全生产监理工作（10分）

对本项目制定的安全生产监理工作方案的合理性、针对性、科学性、可行性进行综合评价，包括以下五项内容：①安全生产监理工作的内容；②安全生产监理工作的目标；③安全生产监理工作的程序；④安全生产监理工作的方法；⑤安全事故应急演练。

每一项满分2分，每有一项缺失扣2分，每有一项存在内容缺陷（内容缺陷是指以下情形中的任意一项：方案内容不合理；不科学；无针对性；无可行性）扣0.5分。

本项最高10分，未提供相关内容的不得分。

3、进度控制 （10分）

对本项目制定的进度控制方案的合理性、针对性、科学性、可行性进行综合评价，包括以下五项内容：①进度控制的目标；②进度控制的程序；③进度控制的措施；④难点要点分析及控制措施；⑤进度偏差管理措施。

每一项满分2分，每有一项缺失扣2分，每有一项存在内容缺陷（内容缺陷是指以下情形中的任意一项：方案内容不合理；不科学；无针对性；无可行性）扣0.5分。

本项最高10分，未提供相关内容的不得分。

4、投资控制（7.5分）

根据投资控制的内容、目标、依据、程序、方法、措施、难点要点分析及控制措施进行评审：

对本项目制定的投资控制方案的合理性、针对性、科学性、可行性进行综合评价，包括以下五项内容：①投资控制的内容；②投资控制的目标；③投资控制的依据；④投资控制的方法；⑤难点要点分析及控制措施。

每一项满分1.5分，每有一项缺失扣1.5分，每有一项存在内容缺陷（内容缺陷是指以下情形中的任意一项：方案内容不合理；不科学；无针对性；无可行性）扣0.5分。

本项最高7.5分，未提供相关内容的不得分。

5、合同管理、信息管理和组织协调（6分）

 对本项目制定的合同管理、信息管理和组织协调的合理性、针对性、科学性、可行性进行综合评价，包括以下三项内容：①合同管理；②信息管理；③组织协调。

每一项满分2分，每有一项缺失扣2分，每有一项存在内容缺陷（内容缺陷是指以下情形中的任意一项：内容不合理；不科学；无针对性；无可行性）扣0.5分。

本项最高6分，未提供相关内容的不得分。

6、监理管理制度（12分）

根据供应商提供针对本项目监理的管理制度进行综合评审，主要包括但不限于以下内容：①内部管理考核制度；②监理作业安全制度；③突发应急预案；④档案管理制度。

每一项满分3分，每有一项缺失扣2分，每有一项存在内容缺陷（内容缺陷是指以下情形中的任意一项：内容不合理；不科学；无针对性；无可行性）扣0.5分。

本项最高12分，未提供相关内容的不得分。

7、监理设施（7.5分）

对拟投入本项目的监理设施的适用性、齐全性进行综合评分，包括以下五项内容：①办公设施的配备；②检测与测量设备的配备；③通讯与信息化设备的配备；④交通与后勤保障设施的配备；⑤安全防护及应急设施的配备。

每一项满分1.5分，每有一项缺失扣1.5分，每有一项存在内容缺陷（内容缺陷是指以下情形中的任意一项：监理设施不完全适用；不齐全）扣0.5分。

本项最高7.5分，未提供相关内容的不得分。

8、合理化建议（6分）

对本项目制定的合理化建议的合理性、针对性、科学性、可行性进行综合评价，包括以下三项内容：①对质量控制的合理化建议；②对安全生产的合理化建议；③对进度控制的合理化建议。

每一项满分2分，每有一项缺失扣2分，每有一项存在内容缺陷（内容缺陷是指以下情形中的任意一项：内容不合理；不科学；无针对性；无可行性）扣0.5分。

本项最高6分，未提供相关内容的不得分。

	三、价格分（0—15分）

	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15 %×100 

注：（1）如不专门面向中小企业的项目，经评标委员会共同认定或视同为小型或微型企业的，给予其报价15％的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商依据财库【2020】46号关于印发

《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知文件规定在响应文件中提供相应证明材料。

（2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）供应商投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，对创新产品和服务的价格给予6%的扣除，用扣除的价格参与评审。

	

	

	

	

	

	

	

	

	


采购需求

项目名称：乡宁县林业局“2026年国土绿化综合治理项目工程监理服务” 
单位地址：乡宁县迎旭中街10号         固定电话：0357-6822195

项目联系人：师国宁                      联系电话：13008030106

预算价：40.319817万元                  最高限价：40.319817万元
	要求事项
	内容
	备注

	一、特定资质
	无
	

	二、政府采购政策
	（一）是否专门面向中小企业、监狱企业或福利企业：专门面向中小企业
（二）是否适用本国产品标准：否

（三）是否执行绿色采购政策：是

      强制采购 □     优先采购 ☑
价格评审优惠：优先采购产品的报价给予4%的扣除
	

	三、采购需求
	（一）所需服务简要说明：临汾市乡宁县2026年国土绿化综合治理项目监理工作及后续要求。
（二）服务范围：临汾市乡宁县2026年国土绿化综合治理项目的施工准备、施工、管护等全过程监理。

（三）服务要求：提供临汾市乡宁县2026年国土绿化综合治理项目监理服务

（四）详细服务清单附后
	

	四、履约要求
	（一）服务地点：乡宁县枣岭乡、昌宁镇、关王庙乡、尉庄乡、西坡镇五个乡镇

（二）合同履行期限：合同签订之日起至本项目竣工，直至工程管护期满。

（三）服务标准：根据要求完成各项监理工作

（四）付款方式：
1、工程完工验收后支付合同价款的60%；

2、工程进入管护期即第二次验收后支付合同价款的20%；

3、完工验收后，支付剩余合同价款
	

	五、其他要求
	（一）是否收取投标保证金：否

（二）是否接受联合体：否
（三）本项目所属行业：农、林、牧、渔业
（四）未尽事项：双方协商解决
	


关于“临汾市乡宁县2026年国土绿化综合项目工程监理服务”说明
工作目标

1、质量控制目标：工程质量符合国家现行规范要求及标准，各项技术措施严格执行相关技术规程和批复的作业设计。确保各项工程措施落实到位，质量一次合格率达到100%。

2、进度控制目标：严格按照施工组织设计和进度计划实施监理，确保各单项工程在合同约定的施工总工期及管护期内完成。加强施工进度检查与动态控制，发现偏差及时督促承包人采取纠偏措施，确保工程按期竣工。

3、投资控制目标：严格按照施工合同有关造价条款进行投资控制，做到计量准确、支付合规、投资真实可靠，确保工程投资控制在批复预算范围内。

4、安全控制目标：监督承包人落实安全生产责任制和安全施工保证措施，杜绝重大安全责任事故，实现安全生产“零事故”。

5、合同与信息管理目标：规范合同管理，妥善处理工程变更与索赔，减少合同纠纷。建立完善的监理档案和信息管理系统，确保信息资料真实、完整、可追溯。

6、组织协调目标：充分发挥监理的协调职能，妥善协调工程建设各方关系，营造良好的施工环境，保障工程顺利实施。

主要任务

临汾市乡宁县2026年国土绿化综合项目项目总治理面积 34153.66 亩，含退化草原生态修复 、退化林修复、森林抚育及5 个森林乡村建设。此项目为筑牢黄河生态屏障，改善人居环境，带动群众增收。

（一）监理统筹与人员现场管控

结合本项目碎片化林地、草地小班跨多乡镇分布特点，项目施工时序划分四大施工阶段：3－4月春季造林、6－8月草原集中补播、6－8月雨季苗木补植、10－11月秋季造林。配置总监理工程师、林业专业监理与监理员，枣岭乡草原修复片区单独派驻1名监理员常驻。每日梳理各标段各小班施工进度，统筹协调现场矛盾，重点化解草原区围栏占地位置、草种运输进山、陡坡植生袋堆放通行等现场堵点。每周编制监理周报上报乡宁县林业局，同步更新林地、草地小班GPS坐标台账，动态把控全周期监理服务。

（二）现场专项监理核心任务

1. 林地通用工程监理

（1）事前监理：审核施工单位造林作业设计，核验油松、侧柏、五角枫等乡宁本土造林苗木的三证一签一说明，抽检苗木地径、根系完整性，严禁外来不适生苗木进场；核查整地机具、抗旱保水剂、遮阳网等物资质量。
（2）施工期监理：对陡坡整地、鱼鳞坑开挖、客土回填、苗木栽植、草籽播种、森林疏伐、集材归楞、围栏封育等关键工序100％旁站；对各标段开展每日巡回检查，严格管控工程质量与工程进度；重点监管黄土沟壑区坡面整地防止水土流失，杜绝顺坡开挖违规施工。

（3）管护期监理：管护期内每两个月开展一次林地小班全覆盖巡查，核查除草、松土、病虫害防治、苗木补植情况，针对乡宁县春季晚霜冻、夏季伏旱开展专项抗旱监理，督促施工单位完善苗木防寒、保墒措施。
2. 21300亩退化草原修复专项监理

（1）事前专项审核：进场核验4类混播草种质量，要求扁穗冰草、无芒雀麦、披碱草、草木犀全部达到国家二级以上标准，抽检发芽率、纯净度、含水量，杜绝不合格草种进场；核验有机肥、14＃刺丝、8cm×8cm钢筋混凝水泥柱、大小标牌主材参数。

（2）事中全工序巡检：严格按照8月20日前播种的窗口期管控播种时序，区分地块坡度执行差异化播种工艺：坡度＜20°地块核查小型机械条播行距30－40cm、覆土1－2cm；坡度20°－25°陡坡核查人工穴播间距20－30cm；侵蚀沟、边坡裸斑核查植生袋堆叠工程量（总量46173m³）。严控草种3:2:3:2混播比例、3公斤／亩播种总量，核对6.39万公斤草种分区投放台账。重点监理围栏施工：核查水泥立柱深埋0.3m、间距5米，五横二斜刺丝布设、对角线斜拉加固工艺，全覆盖复核45916米围栏线路，杜绝立柱埋设偏位、刺丝搭接松动。同步监理碑牌浇筑深度、混凝土尺寸，核查9块大标牌、180块小标牌安装坐标是否位于草原出入口、道路沿线。施肥工序实行分阶段旁站：播种时10kg／亩复合肥撒施、2027／2028年春季两次追肥，核对三次施肥总量与单价，确保投资不超批复预算。

（3）草原长期管护监理：2027年1月－2028年12月两年管护期内，每月开展枣岭乡8个草原行政村全覆盖巡查，核查3名专职管护人员在岗巡护记录，制止偷牧、私拆围栏行为；每年6－8月核查坡面草种补播、围栏锈蚀维修、标牌歪斜矫正情况；针对项目区春旱、暴雨洪涝、边坡滑坡自然灾害，督促施工单位完善坡面植生袋柔性防护，防范草原水土流失。

（三）计量、投资与安全监理

实地实测林地、草原两类小班面积，采用RTK复核图纸面积，草原区区分设计面积21395亩、实际作业面积21300亩，杜绝虚报草原修复面积；审核现场签证、设计变更，所有绿化、草原地块变更需经乡宁县林业局书面批复后方可确认计量，重点管控草原施肥频次、标牌单价两项已批复变更内容，不得二次调整计量。严格审核工程进度款支付，林地部分核对合格苗木栽植工程量。同步落实林区、草原安全监理，管控野外动火、机械上山、陡坡植生袋吊装、草原围栏机械打孔作业安全，严防林区火灾、边坡坍塌、草原土壤扰动破坏，每日填报林业草原安全生产监理台账。

（四）监理资料编制与验收配合

按照项目档案要求编制全套监理资料，新增草原专项监理台账：草原草种抽检记录表、围栏旁站影像、施肥旁站记录、每月草原植被盖度巡检表，所有影像资料附带GPS坐标、拍摄时间、小班号。同步归集作业设计评审意见、修改说明、专家签到表、参建单位资质附件作为监理备查资料。配合乡宁县财政局、审计局、省市上级部门专项核查、现场抽查、绩效审计等，针对核查提出的问题，跟踪闭环整改复核，出具专项整改复核意见，配合完成省级林业改革发展资金绩效自评。

（五）多方对接协调

常态化对接乡宁县林业局林草建设项目部、相关乡镇人民政府，按月分别汇报林地、草原质量隐患；对接设计单位，同步跟进现场设计答疑、小班边界微调；督促施工单位落实草原评审整改遗留问题。协助主管单位开展林退化林修复、草原修复、中龄树抚育、森林乡村专项技术交底、现场调度会议，做好会议记录及技术答疑。严格执行项目涉密要求，对林地草地小班矢量数据、项目财政预算数据、验收原始台账保密，不得私自对外提供。
1、依法监理原则

严格依据国家有关法律法规、技术标准、规范性文件以及批准的作业设计、施工合同开展监理工作。监理人员做到持证上岗，依法履行监理职责，确保监理行为的合法性和规范性。

2、质量第一原则

始终把工程质量摆在首位，牢固树立质量第一的思想。对施工全过程实施严格控制，关键工序实行旁站监理。严把材料进场关、工序验收关、质量评定关，做到监督到位、标准到位、制度到位。

3、独立公正原则

监理工作遵循独立、公正、科学、诚信的原则。不参与可能与合同规定利益相冲突的任何活动，不接受施工承包人的任何报酬或经济利益。
。以独立的身份公正维护各方的合法权益，以客观事实为依据做出专业判断
4、主动控制与动态管理原则

坚持事前控制、事中检查、事后验收相结合的主动控制方式，将质量控制关口前移。根据工程进展的实际情况，动态调整监理工作重点和措施，做到预防为主、防治结合。

5、全过程监理原则

对工程施工准备、施工实施、竣工验收及管护期实施全过程、全方位监理。覆盖工程质量、进度、投资、安全控制以及合同管理、信息管理等全部监理工作内容，不留死角、不存盲区。

6、科学规范原则

运用科学的监理手段和方法，按照规范的程序和标准开展监理工作。监理规划、监理实施细则等文件资料规范完整，监理记录真实准确，监理报告及时有效。

7、服务与监督并重原则

寓监督于服务之中，在严格监督施工过程的同时，积极为采购方提供专业咨询意见和技术支持。对施工中出现的问题及时提出合理化建议，协助采购方解决工程建设中的技术和管理难题，实现监督与服务的有机统一。

工作依据

1、《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）

2、《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）

3、《森林抚育技术规程》（GB/T 15781-2015）

4、《草原生态修复技术规程》（LY/T 3323-2022）

5、《建设工程监理规范》（GB/T 50319）

6、现行有效的其他相关法律、法规、规章、规范性文件和技术标准

四、取费依据

《林业和草原工程建设项目服务计费指导意见》(林建协(2024)54号)

第五部分   合同原则
乡宁县政府采购合同

编号：

甲    方：

乙    方：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，坚持政府采购公开、公平、公正、诚信的原则，制定本合同。

合同文件

年—月—日对-------（采购单位）的------项目竞争性磋商的所有文件内容构成本合同不可分割的部分。

二、合同总金额及付款信息：

总额：人民币（大写）：               （小写）：￥

开户名称：

开户行名称：
开户行账号：

三、服务清单附后

四、服务承诺书

五、合同履行期限、地点

1、合同履行期限              ，如乙方无法按期开始服务，甲方有权要求乙方以合同总额的10%为最低标准赔偿损失。

2、服务地点：甲方指定地点

六、验收付款

1、验收：乙方服务完成后应及时通知甲方，甲方在收到通知后三个工作日内组织验收。验收完成后，乙方出具发票，甲方出具政府采购验收单。甲方持政府采购验收单及发票办理付款手续。

2、付款                    。如无按期付款，乙方有权要求甲方以合同总额的10%为最低标准赔偿损失。

七、合同的变更、中止、终止：

1、本合同的变更、中止或终止必须经甲乙双方协商一致通过。

2、本合同签订以后，任何一方不得擅自变更、中止或终止。如任何一方擅自变更、中止或终止本合同，必须承担一切经济损失。
八、争议

1、本合同发生争议时双方应友好协商解决，如无法协商解决可通过法律诉讼解决。
九、其它：

1、本合同一式两份，甲方、乙方各一份。

2、本合同未尽事宜，可以以附件的形式加以补充，但附件的内容不得对采购文件作实质性修改。附件与合同具有相同的法律效力。
甲方：                           乙方：                                        

 年    月    日
   注：本磋商文件提供的合同仅为范本，采购方和成交方可根据项目实际情况在不违背相关法律法规和磋商文件等的前提下具体商定详细条款。
第六部分  响应文件格式
一、供应商提交文件须知

1．供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．评审小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5．供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6．全部文件应按供应商须知中规定的语言提交。
二、响应文件中部分格式内容

中小企业声明函（格式）
本公司/（联合体）郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020) 46号)的规定,本公司/（联合体）参加   （单位名称） 的   （项目名称、项目编号） 的采购活动,提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中、小、微企业、签订分包意向协议的中、小、微企业）的具体情况如下:

1.(标的名称),属于（所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于（所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

3.…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

            日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

日  期：
  

绿色采购优先采购产品明细表

项目名称：
项目编号：
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.投报“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予4%的价格扣除（具体详见投标人须知前附表）。

2.产品认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

供应商全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

日  期：
创新产品或创新服务明细表

项目名称：
项目编号：
                                             货币：人民币/元

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


注：投标人投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

日  期：
商品包装和快递包装承诺
本供应商现参与       （项目名称）、     （项目编号）      （招标编号）      （包号）项目的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

日  期：
监狱企业证明文件

监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

日  期：
注：成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

磋商响应声明    （格式）
乡宁县政府采购中心：

                            （供应商全称）授权               
（供应商代表姓名）                 （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的                    （项目名称、项目编号、包号）磋商的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的提交响应文件截止日起（  ）日内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的全部响应文件。

4、按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过公布的预算金额时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价成交。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受磋商文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购代理机构（或采购人）工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；    

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

联系人姓名：                      联系电话：

地址：






   
 邮编：

供应商全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）

日  期：
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
竞争性磋商第一次报价表  （格式）

	项目名称:
	

	项目编号:
	

	磋商时间:
	

	总报价(元)
	大写:

	
	小写:

	备注：附价格构成明细清单


供应商全称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）
注：除可填报项目外，不得自行增减变更报价表实质性内容，对本报价表的任何修改将被视为非实质性响应标，从而导致该响应被拒绝。
（格式）
响应文件

项目名称：

项目编号：

包    号：
供应商全称：（加盖公章）

             法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或签章）
                日  期：
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